ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку веб-приложения «Онлайн-библиотека»

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Наименование: веб-приложение «Онлайн-библиотека».

1.2. Заказчик: учебный проект.

1.3. Исполнитель: студент группы __________.

1.4. Срок разработки: 01.11.2024 – 20.12.2024.

2. НАЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛИ

2.1. Назначение: предоставление пользователям доступа к электронным книгам.

2.2. Цель: создание удобного каталога для поиска, чтения и хранения книг.

3. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

3.1. Регистрация и авторизация пользователей.

3.2. Поиск книг по названию, автору, жанру.

3.3. Просмотр карточки книги (описание, обложка, рейтинг).

3.4. Добавление книг в «Избранное».

3.5. Чтение книг онлайн.

3.6. Оставление отзывов и оценок.

3.7. Личный кабинет с историей чтения.

4. НЕФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

4.1. Адаптивность под мобильные устройства.

4.2. Кроссбраузерность (Chrome, Firefox, Opera, Edge).

4.3. Время загрузки страницы — не более 2 секунд.

4.4. Защита персональных данных пользователей.

5. СТЕК ТЕХНОЛОГИЙ

5.1. Frontend: HTML5, CSS3, JavaScript.

5.2. Backend: PHP 8.

5.3. База данных: MySQL.

5.4. Хостинг: reg.ru.

6. ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ

6.1. Анализ предметной области — 01.11–07.11.

6.2. Проектирование системы — 08.11–15.11.

6.3. Разработка БД — 10.11–20.11.

6.4. Прототип клиентской части — 12.11–22.11.

6.5. Реализация веб-страниц — 20.11–05.12.

6.6. Тестирование — 06.12–12.12.

6.7. Внедрение и сопровождение — 13.12–20.12.

7. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

7.1. Работающее веб-приложение, размещённое на хостинге.

7.2. Документация по работе с приложением.